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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 мая 2025 г. N 289-р

О РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩАЕМОЙ
НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ",
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
"ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
(ФУНКЦИЙ)"

В целях реализации соглашения N ОК-П13-32122 о взаимодействии в обеспечении доступа пользователей к информации, размещаемой на официальных сайтах органов и организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", заключенного между Правительством Липецкой области и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 2 апреля 2025 года:
1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по формированию методических, организационных и технологических условий реализации технических решений, обеспечивающих доступ пользователей к информации, размещаемой на официальных сайтах органов и организаций с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - технические решения), согласно приложению.
2. Определить министра цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области Корниенко Станислава Альбертовича ответственным за координацию деятельности по формированию методических, организационных и технологических условий и применению с их использованием технических решений.
3. Министерству здравоохранения Липецкой области в течение 5 рабочих дней с даты принятия настоящего распоряжения принять правовые акты, определяющие перечень медицинских организаций, осуществляющих применение технических решений, и перечень уполномоченных лиц.
4. Министерству образования Липецкой области на основании предложений органов местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области в течение 5 рабочих дней с даты принятия настоящего распоряжения принять правовые акты, определяющие перечень общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, образовательных организаций среднего профессионального образования, осуществляющих применение технических решений, и перечень уполномоченных лиц.

И.о. Губернатора
Липецкой области
А.Н.РЯБЧЕНКО





Приложение
к распоряжению
Правительства
Липецкой области
"О реализации соглашения о
взаимодействии в обеспечении
доступа пользователей к
информации, размещаемой
на официальных сайтах
органов и организаций в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", на базе
федеральной государственной
информационной системы
"Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)"

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ФОРМИРОВАНИЮ МЕТОДИЧЕСКИХ,
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТУП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
К ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩАЕМОЙ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ ОРГАНОВ
И ОРГАНИЗАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ "ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)"

Таблица

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Показатель выполнения

	1.
	Прохождение сотрудниками обучения, необходимого для размещения и актуализации информации на официальных сайтах организаций, созданных с использованием технических решений

	1.1.
	Прохождение обучения сотрудниками образовательных учреждений среднего профессионального образования
	Министерство образования Липецкой области
	В течение 30 календарных дней с даты создания официальных сайтов
	Не менее 44 сотрудников

	1.2.
	Прохождение обучения сотрудниками организаций дополнительного образования
	Министерство образования Липецкой области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области
	В течение 60 календарных дней с даты создания официальных сайтов
	Не менее 110 сотрудников

	1.3.
	Прохождение обучения сотрудниками социально ориентированных некоммерческих организаций
	Социально ориентированные некоммерческие организации, прошедшие отбор в соответствии с Правилами осуществления информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в форме содействия в создании официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) обеспечении их функционирования путем использования федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2023 года N 2022 "Об утверждении Правил осуществления информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в форме содействия в создании официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) обеспечении их функционирования путем использования федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Правила)
	В течение 30 календарных дней с даты создания официальных сайтов
	Не менее 8 сотрудников

	2.
	Перенос контентной информации с текущих сайтов организаций на официальные сайты, развернутые с использованием технических решений (далее - перенос контентной информации)

	2.1.
	Перенос контентной информации с текущих сайтов образовательных учреждений среднего профессионального образования на официальные сайты, созданные в рамках технического решения
	Министерство образования Липецкой области
	В течение 60 календарных дней с даты создания официальных сайтов
	Перенос контентной информации на не менее чем 22 официальных сайта

	2.2.
	Перенос контентной информации с текущих сайтов организаций дополнительного образования на официальные сайты, созданные в рамках технического решения
	Министерство образования Липецкой области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области
	В течение 90 календарных дней с даты создания официальных сайтов
	Перенос контентной информации на не менее чем 55 официальных сайтов

	2.3.
	Перенос контентной информации с текущих сайтов социально ориентированных некоммерческих организаций на официальные сайты, созданные в рамках технического решения
	Социально ориентированные некоммерческие организации, прошедшие отбор в соответствии с Правилами
	В течение 50 календарных дней с даты создания официальных сайтов
	Перенос контентной информации на не менее чем 4 официальных сайта

	3.
	Выполнение работ по подключению внешних доменных имен учреждений и организаций к официальным сайтам, развернутым с применением технических решений (при необходимости)

	3.1.
	Выполнение работ по подключению внешних доменных имен образовательных учреждений среднего профессионального образования к официальным сайтам, развернутым с применением технических решений (при необходимости)
	Министерство образования Липецкой области
	В течение 80 календарных дней с даты создания официальных сайтов
	22 доменных имени

	3.2.
	Выполнение работ по подключению внешних доменных имен организаций дополнительного образования к официальным сайтам, развернутым с применением технических решений (при необходимости)
	Министерство образования Липецкой области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области
	В течение 110 календарных дней с даты создания официальных сайтов
	55 доменных имен

	3.3.
	Выполнение работ по подключению внешних доменных имен социально ориентированных некоммерческих организаций к официальным сайтам, развернутым с применением технических решений (при необходимости)
	Социально ориентированные некоммерческие организации, прошедшие отбор в соответствии с Правилами
	В течение 70 календарных дней с даты создания официальных сайтов
	4 доменных имени

	4.
	Выполнение работ по подписанию актов о завершении миграции данных и перевод сайтов в статус официальных

	4.1.
	Выполнение работ по подписанию актов о завершении миграции данных и перевод сайтов образовательных учреждений среднего профессионального образования в статус официальных
	Министерство образования Липецкой области
	В течение 100 календарных дней с даты создания официальных сайтов
	22 акта

	4.2.
	Выполнение работ по подписанию актов о завершении миграции данных и перевод сайтов организаций дополнительного образования в статус официальных
	Министерство образования Липецкой области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области
	В течение 140 календарных дней с даты создания официальных сайтов
	55 актов

	4.3.
	Выполнение работ по подписанию актов о завершении миграции данных и перевод сайтов социально ориентированных некоммерческих организаций в статус официальных
	Социально ориентированные некоммерческие организации, прошедшие отбор в соответствии с Правилами
	В течение 90 календарных дней с даты создания официальных сайтов
	4 акта

	5.
	Размещение и актуализация информации на официальных сайтах организаций, созданных с использованием технических решений

	5.1.
	Размещение и актуализация информации на официальных сайтах образовательных учреждений среднего профессионального образования, созданных с использованием технических решений
	Министерство образования Липецкой области
	После подписания актов о завершении миграции данных и перевода сайтов организаций в статус официальных - постоянно
	

	5.2.
	Размещение и актуализация информации на официальных сайтах организаций дополнительного образования, созданных с использованием технических решений
	Министерство образования Липецкой области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области
	После подписания актов о завершении миграции данных и перевода сайтов организаций в статус официальных - постоянно
	

	5.3.
	Размещение и актуализация информации на официальных сайтах медицинских организаций, созданных с использованием технических решений
	Министерство здравоохранения Липецкой области
	После подписания актов о завершении миграции данных и перевода сайтов организаций в статус официальных - постоянно
	

	5.4.
	Размещение и актуализация информации на официальных сайтах социально ориентированных некоммерческих организаций, созданных с использованием технических решений
	Социально ориентированные некоммерческие организации, прошедшие отбор в соответствии с Правилами
	После подписания актов о завершении миграции данных и перевода сайтов организаций в статус официальных - постоянно
	

	6.
	Представление в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации информации о результатах применения технических решений
	Министерство цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области
	По запросу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	

	7.
	Подписание отчетных документов по результатам применения технических решений
	Министерство образования Липецкой области
	В течение 180 календарных дней с даты создания официальных сайтов
	

	
	
	Социально ориентированные некоммерческие организации, прошедшие отбор в соответствии с Правилами
	В течение 110 календарных дней с даты создания официальных сайтов
	

	8.
	Обеспечение соблюдения правил информационного наполнения разделов официальных сайтов, созданных с использованием технических решений, применение единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационного наполнения официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными Минцифры России методическими рекомендациями, организационными и технологическими регламентами
	Министерство образования Липецкой области
	После подписания актов о завершении миграции данных и перевода сайтов организаций в статус официальных - постоянно
	

	
	
	Министерство здравоохранения Липецкой области
	
	

	
	
	Социально ориентированные некоммерческие организации, прошедшие отбор в соответствии с Правилами
	
	

	9.
	Обеспечение контроля достоверности, периодичности и актуальности размещаемой информации на официальных сайтах, созданных с использованием технических решений
	Министерство образования Липецкой области
	После подписания актов о завершении миграции данных и перевода сайтов организаций в статус официальных - постоянно
	

	
	
	Министерство здравоохранения Липецкой области
	
	

	
	
	Социально ориентированные некоммерческие организации, прошедшие отбор в соответствии с Правилами
	
	

	10.
	Обеспечение своевременной актуализации сведений об организациях, применяющих технические решения, а также об уполномоченных лицах
	Министерство образования Липецкой области
	После подписания актов о завершении миграции данных и перевода сайтов организаций в статус официальных - постоянно
	

	
	
	Министерство здравоохранения Липецкой области
	
	

	
	
	Социально ориентированные некоммерческие организации, прошедшие отбор в соответствии с Правилами
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